Obec Račice

Račice 117, 411 08 pošta Štětí

Tel. 416 813 466

IČO: 00525413

www.racice.cz

e-mail: urad@racice.cz

Vážení občané,

od 12.10.2026 do 8.11.2026 bude v žst. Hněvice probíhat oprava výhybek. V této době je potřeba počítat se zvýšeným hlukem. Práce budou probíhat v sobotu a v neděli, z 19.10. na 20.10.2026 i v noci.

Stavba má řádné povolení.

Stavební firma poskytla harmonogram prací, kdy bude hluk ze stavební činnosti nejvýraznější a obtěžující:

1.10.2026 - práce s automatickou podbíječkou (příprava pro stavbu)

17.10., 18.10., 24.10 a 25.10.2026 – zvýšená nákladní doprava

19.10.2026 – práce v noci

19.10.2026 – pokládka výhybek

20.10.2026 – práce s automatickou podbíječkou

Libuše Šimralová, starostka obce

V Račicích dne 30.10.2026